Информация о плановом вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов, обслуживаемых ООО «Горэлектросеть»  в июне 2013 года.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Дата ввода | Дата вывода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-315 | ул. Дагестанская, 26А | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-321 | ул. Полигонная | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-327 | ул. Орлова | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-716 | ул. Тобольская, 60 | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-76 | ул. В. Редаково, 53 | 24.06.2013 | 24.06.2013 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-102 | ул. В. Редаково, 104 корп. 3 | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-81 | ул. Горная, 37 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 | ул. Благовещенска | 20.06.2013 | 20.06.2013 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-665 | ул. Благовещенская | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
| 10 | ТП-909 | пр. Шахтеров, 7А | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
| 11 | ТП-910 | пр. Шахтеров, 17А | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
| 12 | ТП-911 | ул. Зорге, 32А | 20.06.2013 | 20.06.2013 |
| 13 | ТП-912 | ул. Зорге, 44А | 19.06.2013 | 19.06.2013 |
| 14 | ТП-913 | ул. Зорге, 50А | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
| 15 | ТП-914 | ул. Новобайдаевская, 11Б | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 16 | ТП-915 | ул. Новобайдаевская, 7А | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 17 | ТП-916 | ул. Шахтеров, 21А | 04.06.2013 | 04.06.2013 |
| 18 | ТП-917 | ул. Шахтеров, 29А | 03.06.2013 | 03.06.2013 |
| 19 | ТП-290 | ул. Циолковского, 67А | 05.06.2013 | 05.06.2013 |
| 20 | ТП-238 | ул. Циолковского, 61А | 05.06.2013 | 05.06.2013 |
| 21 | ТП-239 | ул. Октябрьский, 13А | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
| 22 | ТП-240 | ул. Октябрьский, 50А | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
| 23 | ТП-242 | ул. Кирова, 64А | 06.06.2013 | 06.06.2013 |
| 24 | ТП-241 | ул. Кирова, 54А | 06.06.2013 | 06.06.2013 |
| 25 | ТП-221 | пр. Дружбы, 33А | 13.06.2013 | 13.06.2013 |
| 26 | ТП-682 | пр. Дружбы, 39 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 27 | ТП-681 | ул. Тольятти, 3Б | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 28 | ТП-631 | ул. Транспортная | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 29 | ТП-259 | ул. Грдины, 10 корп.1 | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 30 | ТП-258 | ул. Грдины, 8 корп.1 | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 31 | ТП-257 | ул. Транспортная, 95А | 27.06.2013 | 27.06.2013 |
| 32 | ТП-256 | ул. Тольятти, 6А | 27.06.2013 | 27.06.2013 |
| 33 | ТП-255 | ул. Грдины, 1Б | 19.06.2013 | 19.06.2013 |
| 34 | ТП-252 | ул. Грдины, 5А | 19.06.2013 | 19.06.2013 |
| 35 | ТП-253 | пр. Дружбы, 53 корп.1 | 24.06.2013 | 24.06.2013 |
| 36 | ТП-254 | ул. Тольятти, 18А | 20.06.2013 | 20.06.2013 |
| 37 | ТП-260 | ул. Грдины, 11А | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 38 | ТП-261 | пр. Дружбы, 59А | 04.06.2013 | 04.06.2013 |
| 39 | ТП-262 | ул. Грдины, 19А | 04.06.2013 | 04.06.2013 |
| 40 | ТП-265 | ул. Грдины, 28А | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
| 41 | ТП-263 | ул. Транспортная, 121А | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
| 42 | ТП-268 | ул. Транспортная, 109А | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
| 43 | ТП-267 | ул. Транспортная, 123А | 07.06.2013 | 07.06.2013 |
| 44 | ТП-266 | ул. Транспортная, 129А | 07.06.2013 | 07.06.2013 |
| 45 | ТП-666 | пр. Кузнецкстроевский | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
| 46 | ТП-407 | ул. Чекистов, 9Б | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
| 47 | ТП-408 | ул. Чекистов, 5Б | 19.06.2013 | 19.06.2013 |
| 48 | ТП-410 | ул. Первостроителей, 11А | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 49 | ТП-485 | пр. Советской Армии, 47А | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
| 50 | ТП-839 | ул. 11-й Гвардейской Армии, 15А | 05.06.2013 | 05.06.2013 |
| 51 | ТП-842 | ул. Рокоссовского, 23А | 06.06.2013 | 06.06.2013 |
| 52 | ТП-866 | ул. Мира, 50 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 53 | ТП-867 | ул. Звездова, 62 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 54 | ТП-405 | ул. Горьковская, 62 корпус 1 | 13.06.2013 | 13.06.2013 |
| 55 | ТП-406 | ул. Горьковская, 33А | 13.06.2013 | 13.06.2013 |
| 56 | ТП-409 | ул. Горьковская, 23А | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 57 | ТП-452 | ул. Климасенко, 17А корп. 2 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 58 | ТП-484 | ул. Климасенко, 26А | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
| 59 | ТП-828 | ул. Новоселов, 40А | 27.06.2013 | 27.06.2013 |
| 60 | ТП-816 | ул. Косыгина, 55А | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 61 | ТП-431 | ул. Климасено, 7 корпус 1А | 10.06.2013 | 10.06.2013 |
| 62 | ТП-455 | Климасенко, 11-Б, корп.1 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 63 | РП-1 | ул. Ленина, 27А | 05.06.2013 | 05.06.2013 |
| 64 | РП-7 | ул. Грдины, 6 корп. 4 | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
| 65 | ЦРП-2 | ул. Бугарева, 30 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |